CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

GABRIELI EDUARDA LEMBECK

HELOÍSA REBELLO CABRAL

JULIO BEZERRA DE MATTOS MANOEL

MILEINE DA SILVA DE FREITAS

THOMAS HENRY STEINBACK

RELATÓRIO FINAL

PAC EXTENSIONISTA

JOINVILLE, 29 DE ABRIL DE 2026

FICHA DE APROVAÇÃO

RELATÓRIO do PAC Extensionista apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina PAC Extensionista no curso de graduação de Engenharia de Software do Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville, sob supervisão e orientação do professor Claudinei Dias.

Joinville, 29 de Abril de 2026.

GABRIELI EDUARDA LEMBECK

HELOÍSA REBELLO CABRAL

JULIO BEZERRA DE MATTOS MANOEL

MILEINE DA SILVA DE FREITAS

THOMAS HENRY STEINBACK

Claudinei Dias

Professor responsável

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4

2 PÚBLICO-ALVO	6

3 OBJETIVOS	7

3.1 OBJETIVO GERAL	7

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7

4 CAMPUS PARK	8

4.1 REQUISITOS	8

4.1.1 Requisitos funcionais	8

4.1.2 Requisitos Não Funcionais	10

4.2 DEFINIÇÃO DAS INTEGRAÇÕES	11

4.2.1 Figura 1 - Tela de cadastro de conta acadêmica (desktop)	12

4.2.2 Figura 2 - Painel de controle do estudante (desktop)	13

4.2.3 Figura 3 - Tela de cadastro de veículo (desktop)	14

4.2.4 Figura 4 - Tela de gestão de usuários e veículos - admin (desktop)	15

4.2.5 Figura 5 - Tela de cadastro de aluno e veículo - admin (desktop)	16

4.2.6 Figura 6 - Tela de login do aluno (mobile)	17

4.2.7 Figura 7 - Tela de cadastro de veículo (mobile)	18

4.2.8 Figura 8 - Tela de listagem de veículos do usuário (mobile)	19

4.2.9 Figura 9 - Tela de QR Code de acesso rápido (mobile)	20

4.2.10 Figura 10 - Barra lateral informativa (mobile)	21

4.3 MAPEAMENTO DE RISCOS	21

4.4 STACK TECNOLÓGICA	25

4.4.1 Linguagens de Programação	25

4.4.2 Frameworks e Bibliotecas	25

4.4.3 Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão	25

4.4.4 Licenciamento	25

4.4.5 Riscos Identificados	25

4.4.6 Medidas de Mitigação	25

4.4.7 Normas e Boas Práticas Seguidas	26

# 1 INTRODUÇÃO

Muito se discute a importância da segurança patrimonial em ambientes institucionais, especialmente em espaços de uso coletivo como estacionamentos universitários. O acesso livre e sem controle a esses locais expõe a instituição a riscos como furtos, uso indevido de vagas e entrada de pessoas não autorizadas. Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções tecnológicas capazes de organizar e proteger esses espaços de forma eficiente.

Ao observar o cenário atual da Católica de Santa Catarina, percebe-se que a gestão manual ou informal do acesso ao estacionamento gera problemas recorrentes: filas no acesso, ocupação indevida de vagas, ausência de rastreabilidade e dificuldade em identificar veículos não autorizados. Isso compromete diretamente a experiência de estudantes e visitantes que dependem desse espaço cotidianamente. A pergunta que orienta este projeto é: como um sistema digital de controle de acesso pode tornar o estacionamento institucional mais seguro, organizado e eficiente?

A ausência de mecanismos formais de controle de acesso em ambientes universitários contribui para o aumento de ocorrências de furtos e para a ineficiência na gestão de vagas. A implementação de tecnologias como QR Code para identificação e validação de veículos representa uma solução acessível, escalável e de baixo custo operacional, com potencial de ser replicada em diferentes contextos institucionais.

A justificativa deste projeto fundamenta-se na relevância direta que o sistema proposto terá para os beneficiados, estudantes e visitantes da Católica de Santa Catarina - Joinville. Ao vincular o acesso ao estacionamento ao cadastro prévio do usuário e ao seu vínculo institucional, o sistema garante que somente pessoas autorizadas utilizem o espaço, reduz conflitos por vagas e cria um histórico de acessos que pode ser consultado pela administração sempre que necessário.

A digitalização de processos manuais não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também eleva o nível de confiança dos usuários nos serviços oferecidos pela instituição. Nesse sentido, a proposta vai além de uma solução técnica: ela representa um avanço na qualidade dos serviços prestados pela universidade à sua comunidade.

A pertinência do projeto para os acadêmicos envolvidos é igualmente significativa. O desenvolvimento de um sistema real, com requisitos funcionais e não funcionais bem definidos, coloca os estudantes em contato direto com práticas do mercado de tecnologia, como levantamento de requisitos, modelagem de banco de dados, desenvolvimento de interfaces e integração de sistemas. Trata-se de uma oportunidade concreta de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em uma solução que gera impacto real na comunidade, consolidando a formação técnica e cidadã dos acadêmicos.

# 2 PÚBLICO-ALVO

O público diretamente beneficiado pelo sistema de controle de acesso ao estacionamento é composto por estudantes regularmente matriculados e visitantes com documentação oficial de visita à Católica de Santa Catarina. Trata-se de um público diversificado em perfil, mas com uma necessidade em comum: utilizar o estacionamento da instituição de forma segura, organizada e ágil no acesso.

Os estudantes beneficiados são acadêmicos dos cursos oferecidos pela Católica de Santa Catarina, usuários frequentes do estacionamento em seus deslocamentos diários à instituição. Por utilizarem o espaço de forma recorrente, esse grupo é diretamente impactado por problemas como ocupação indevida de vagas, falta de controle na entrada. Com o sistema proposto, esses usuários terão seu acesso vinculado ao cadastro institucional, associando matrícula, garantindo praticidade e segurança no uso do estacionamento.

Os visitantes com documentação oficial de visita compõem o segundo grupo beneficiado. Esse perfil inclui pessoas externas à instituição que comparecem à Católica de Santa Catarina para atividades previamente agendadas e devidamente registradas, como reuniões, eventos acadêmicos ou visitas institucionais. Para esse público, o sistema prevê um cadastro temporário vinculado à documentação de visita, permitindo o acesso controlado ao estacionamento apenas durante o período autorizado, sem comprometer a segurança do espaço para os demais usuários.

O local de aplicação e benefício direto das ações do projeto é o estacionamento da Católica de Santa Catarina, espaço de uso coletivo que concentra diariamente o fluxo de veículos dos dois grupos mencionados. É nesse ambiente que o sistema será implantado, operado e avaliado, gerando impacto imediato na experiência de acesso e na segurança patrimonial da instituição

# 3 OBJETIVOS

## 3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implantar um sistema digital de controle de acesso ao estacionamento do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, em Joinville, capaz de monitorar a ocupação de vagas em tempo real e restringir o acesso a veículos de usuários previamente cadastrados, proporcionando mais segurança, organização e praticidade no dia a dia da comunidade acadêmica.

## 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar e cadastrar previamente os usuários autorizados a utilizar o estacionamento, estudantes e visitantes com documentação oficial, vinculando seus dados institucionais e veículos ao sistema de controle de acesso, de forma a restringir a entrada somente a pessoas devidamente liberadas.

Implementar um mecanismo de monitoramento em tempo real da ocupação do estacionamento, controlando o fluxo de entrada e saída de veículos por meio de QR CODE, com suporte ao operador responsável pela portaria, a fim de garantir organização, agilidade e segurança no acesso às dependências da instituição.

Reduzir ocorrências de uso indevido do estacionamento, como a presença de veículos não autorizados e situações de risco à segurança patrimonial, por meio do registro automatizado de acessos e da restrição ativa a cadastros inválidos ou inativos.

Notificar os estudantes quando o estacionamento atingir sua capacidade máxima, tendo uma cota de automóveis permitidos, de acordo com seu tipo. Evitando deslocamentos desnecessários e reduzindo o congestionamento na entrada da instituição, por meio de alertas integrados ao sistema de controle de acesso.

# 4 CAMPUS PARK

Projeto feito em parceria com a Universidade Católica de Santa Catarina, aprovado através do Pró-Reitor, Sr. Bruno Dala, onde ele apresentou os requisitos necessários para a concretização do projeto.

## 4.1 REQUISITOS

### 4.1.1 Requisitos funcionais

RF01. Cadastro de usuários: O sistema deve permitir o cadastro de usuários autorizados a utilizar o estacionamento, contendo no mínimo:

- nome do usuário;

- número de matrícula

- vínculo com a universidade;

- placa do veículo.

RF02. Cadastro de veículos: O sistema deve permitir o registro de um ou mais veículos vinculados a um usuário autorizado.

RF03. Geração de QR Code: O sistema deve gerar automaticamente um QR Code para cada veículo cadastrado e autorizado.

RF04. Base de geração do QR Code: O QR Code deve ser gerado com base nas informações armazenadas no banco de dados, utilizando obrigatoriamente:

- placa do veículo;

- número de matrícula do usuário.

RF05. Associação entre usuário e veículo: O sistema deve vincular cada QR Code a um usuário e a um veículo específico.

RF06. Validação de entrada: O sistema deve permitir a leitura do QR Code na entrada do estacionamento para validar o acesso do veículo.

RF07. Verificação de autorização: Ao realizar a leitura do QR Code, o sistema deve verificar se:

- o usuário está ativo;

- o veículo está autorizado;

- os dados do QR Code correspondem aos dados cadastrados no banco.

RF08. Registro de entrada: O sistema deve registrar a data e hora de entrada de cada veículo autorizado.

RF09. Registro de saída: O sistema deve registrar a data e hora de saída do veículo, quando aplicável.

RF10. Controle de acessos: O sistema deve manter um histórico de acessos contendo no mínimo:

- usuário;

- matrícula;

- placa do veículo;

- data e hora da entrada;

- data e hora da saída.

RF11. Bloqueio de acesso não autorizado: O sistema deve impedir a entrada de veículos cujo QR Code seja inválido, inexistente, duplicado, vencido ou associado a cadastro inativo.

RF12. Consulta de dados: O sistema deve permitir a consulta dos usuários cadastrados, veículos vinculados e histórico de acessos.

RF13. Atualização cadastral: O sistema deve permitir a atualização dos dados do usuário e do veículo, incluindo alteração de placa e situação de autorização.

RF14. Regeneração de QR Code: O sistema deve permitir a regeneração do QR Code sempre que houver alteração da placa do veículo, da matrícula ou da situação do cadastro.

RF15. Administração do Sistema: O sistema deve permitir que administradores gerenciem usuários, veículos, permissões e acessos ao estacionamento.

RF16. Identificação de inconsistências: O sistema deve informar mensagens de erro ou alerta quando houver inconsistência entre os dados do QR Code e os dados cadastrados no banco.

### 4.1.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01. Segurança dos dados: O sistema deve proteger os dados dos usuários e veículos contra acessos não autorizados.

RNF02. Integridade das informações: O sistema deve garantir que os dados utilizados na geração e validação do QR Code sejam íntegros e consistentes com o banco de dados.

RNF03. Desempenho na validação: A validação do QR Code na entrada deve ocorrer em tempo hábil, preferencialmente em poucos segundos, para evitar filas no acesso ao estacionamento.

RNF04. Disponibilidade: O sistema deve estar disponível durante os horários de funcionamento da universidade e do estacionamento.

RNF05. Usabilidade: A interface do sistema deve ser simples e intuitiva para operadores e administradores.

RNF06. Confiabilidade: O sistema deve registrar corretamente os acessos, minimizando falhas na leitura, validação e armazenamento das informações.

RNF07. Escalabilidade: O sistema deve suportar o crescimento da quantidade de usuários, veículos cadastrados e registros de acesso sem perda significativa de desempenho.

RNF08. Manutenibilidade: O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, facilitando correções, atualizações e futuras expansões.

RNF09. Compatibilidade: O sistema deve ser compatível com leitores de QR Code e com os dispositivos utilizados no controle de acesso.

RNF10. Auditoria: O sistema deve permitir rastreabilidade das operações realizadas, como cadastro, alteração, exclusão e validação de acessos.

RNF11. Confidencialidade: As informações de matrículas e placa do veículo devem ser tratadas de forma segura, respeitando a privacidade dos usuários.

RNF12. Backup e recuperação: O sistema deve possuir mecanismo de backup e recuperação dos dados para evitar perda de informações.

RNF13. Tempo de resposta administrativo: As consultas e operações administrativas devem ser executadas de forma rápida e estável.

RNF14. Controle de acesso por perfil: O sistema deve restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário, como administrador, operador ou usuário comum.

## 4.2 DEFINIÇÃO DAS INTEGRAÇÕES

Interface (FIGMA) - UI e UX

### 4.2.1 Figura 1 - Tela de cadastro de conta acadêmica (desktop)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

### 4.2.2 Figura 2 - Painel de controle do estudante (desktop)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

### 4.2.3 Figura 3 - Tela de cadastro de veículo (desktop)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

### 4.2.4 Figura 4 - Tela de gestão de usuários e veículos - admin (desktop)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

### 4.2.5 Figura 5 - Tela de cadastro de aluno e veículo - admin (desktop)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

### 4.2.6 Figura 6 - Tela de login do aluno (mobile)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

### 4.2.7 Figura 7 - Tela de cadastro de veículo (mobile)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

### 4.2.8 Figura 8 - Tela de listagem de veículos do usuário (mobile)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

### 4.2.9 Figura 9 - Tela de QR Code de acesso rápido (mobile)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

### 4.2.10 Figura 10 - Barra lateral informativa (mobile)

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

## 4.3 MAPEAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos do sistema de controle de acesso ao estacionamento foi realizado com o objetivo de identificar possíveis falhas operacionais, técnicas e de uso, que possam comprometer a segurança, a confiabilidade e a eficiência do sistema.

O risco R1 – Erro ao autorizar entrada está relacionado a falhas na lógica de validação ou inconsistências no banco de dados, podendo permitir ou negar acesso indevidamente. Esse risco pode causar problemas de segurança e deve ser mitigado com testes rigorosos e validações redundantes.

O risco R2 – Mesmo usuário já possui acesso ativo ocorre quando um usuário tenta entrar novamente sem ter registrado a saída. Isso pode gerar inconsistências no controle de vagas e deve ser tratado com regras que impeçam múltiplas entradas simultâneas para o mesmo veículo.

O risco R3 – Liberar entrada para usuário sem acesso representa uma falha crítica de segurança, podendo ocorrer por erro no sistema ou falha humana na operação. A mitigação envolve validações obrigatórias e bloqueio automático de acessos inválidos.

O risco R4 – Liberar entrada com estacionamento lotado impacta diretamente a organização do espaço físico, podendo causar congestionamentos internos. Esse risco exige controle em tempo real da ocupação e bloqueio automático de novas entradas.

O risco R5 – Não apresentar alerta de estacionamento lotado compromete a experiência do usuário, pois ele pode se deslocar sem necessidade. Já o risco R6 – Apresentar alerta falso de lotado pode impedir o uso adequado das vagas disponíveis. Ambos exigem precisão no monitoramento de ocupação.

Os riscos R7 – Leitor não detecta QR Code e R9 – Leitor com defeito estão associados a falhas de hardware ou leitura, podendo causar filas e atrasos. A mitigação inclui manutenção preventiva e alternativas manuais de validação.

O risco R8 – Aluno sem acesso temporariamente pode ocorrer por falhas no sistema ou indisponibilidade momentânea, impactando diretamente o usuário. Esse problema pode ser reduzido com mecanismos de fallback ou validação alternativa.

O risco R10 – Cancela com defeito afeta diretamente o controle físico de acesso, podendo impedir entradas ou saídas. A mitigação envolve manutenção periódica e suporte técnico rápido.

O risco R11 – Sistema fora do ar é um dos mais críticos, pois paralisa completamente a operação. Para reduzir esse impacto, é essencial implementar mecanismos de alta disponibilidade, backup e planos de contingência.

O risco R12 – Demora na leitura para validação impacta o desempenho e pode gerar filas no acesso. Esse risco deve ser tratado com otimização do sistema e uso de tecnologias eficientes.

Por fim, o risco R13 – Visitante sem autorização envolve falhas no controle de acessos temporários, podendo comprometer a segurança. A mitigação exige validação rigorosa e controle de tempo de acesso.

A análise de probabilidade e impacto desses riscos permite priorizar ações preventivas e corretivas, garantindo maior confiabilidade, segurança e eficiência no sistema proposto.

Quadro 1 – Matriz de probabilidade e impacto dos riscos

| Prob \ Impacto | Trivial | Menor | Moderado | Maior | Extremo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muito Provável |  |  |  |  |  |
| Provável |  | R12 | R7 |  |  |
| Moderado |  | R2, R8 | R5, R13 |  |  |
| Improvável |  | R6 |  | R1, R9, R10 |  |
| Raro |  |  |  | R4 | R3, R11 |

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

A matriz de riscos apresentada utiliza uma combinação entre probabilidade de ocorrência e impacto do risco para classificar o nível de criticidade de cada situação identificada. Essa abordagem permite priorizar os riscos que exigem maior atenção durante o desenvolvimento e operação do sistema

A dimensão de probabilidade indica a frequência com que o risco pode ocorrer, sendo classificada em: Muito provável, Provável, Moderado, Improvável e Raro. Já a dimensão de impacto representa o nível de dano causado caso o risco ocorra, variando entre: Trivial, Menor, Moderado, Maior e Extremo.

A combinação dessas duas dimensões é representada visualmente por meio de cores na matriz, facilitando a interpretação dos níveis de criticidade:

- Verde (Baixo risco): indica riscos com baixa probabilidade e baixo impacto. Esses riscos não demandam ações imediatas, sendo apenas monitorados ao longo do tempo.

- Amarelo (Risco moderado): representa riscos que possuem impacto ou probabilidade intermediária. Devem ser acompanhados e, sempre que possível, mitigados com melhorias no sistema.

- Laranja (Alto risco): indica riscos com maior probabilidade ou impacto significativo. Esses riscos exigem atenção prioritária e definição de estratégias de mitigação.

- Vermelho (Risco crítico): representa situações com alta probabilidade e alto impacto. Esses riscos são considerados críticos e devem ser tratados com prioridade máxima, podendo comprometer diretamente a segurança e o funcionamento do sistema.

Dessa forma, a matriz permite uma visualização clara dos riscos mais relevantes, auxiliando na tomada de decisão e no planejamento de ações preventivas e corretivas. Os riscos posicionados nas áreas de maior criticidade (laranja e vermelho) devem ser priorizados durante o desenvolvimento e a implantação do sistema.

## 4.4 STACK TECNOLÓGICA

### 4.4.1 Linguagens de Programação

- C#, .NET – Tecnologia rápida, eficaz, segura, estável, moderna, escalável

### 4.4.2 Frameworks e Bibliotecas

- ASP.NET CORE, EF CORE – Tecnologia rápida, eficaz, segura, estável, moderna, escalável

### 4.4.3 Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão

- Git e GitHub – Controle de versionamento

- Visual Studio – IDE para desenvolvimento do sistema

- Datadog, Github Actions – Auditoria e monitoramento

- Notion - Gestão de Atividades/Sprints

- Workbench – Banco de Dados

### 4.4.4 Licenciamento

- Freeware – distribuído sem custo financeiro para o usuário final.

### 4.4.5 Riscos Identificados

- falhas de autenticação - falta

### 4.4.6 Medidas de Mitigação

- Sistema interno acessado somente pelos funcionários do estacionamento

- Alunos somente veem quantidade de vagas disponíveis, não há inserção de dados

- Valida entrada somente com placa do carro já pré-cadastrado.

### 4.4.7 Normas e Boas Práticas Seguidas

- LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

5. AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO

# DICA

Nesse capítulo apresente quais foram as percepções do público beneficiado sobre o significado social e educativo do projeto extensionista. Descreva a metodologia utilizada para a coleta de informações junto à comunidade participante e os resultados da pesquisa. (Incluir aqui os resultados da ficha de avaliação, caso tenha sido utilizada).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA

# DICA

Chegou a hora de concluir o projeto!

Deve-se avaliar se o objetivo inicialmente proposto foi alcançado. Para isso deve-se avaliar a realização dos objetivos, geral e específicos indicando o processo vivenciado, se foram alcançados, se houve dificuldades, entre outros. Ainda, é possível indicar a opinião do autor do relatório sobre o que se vivenciou.

As considerações são o arremate final do trabalho, devem ser claras, objetivas e redigidas com base nos resultados obtidos.

Responder cada questão norteadora em um parágrafo:

- O objetivo geral do projeto foi alcançado? Descreva os principais resultados alcançados junto ao público/comunidade.

- Quais foram os pontos fortes e os pontos frágeis deste PAC Extensionista?

- De que forma os pontos frágeis poderiam ser corrigidos nas próximas edições do projeto?

- Quais os principais aprendizados e dificuldades observadas durante a implementação do projeto?

- Como foi o PAC extensionista para vocês, enquanto equipe?

- 7. REFERÊNCIAS

# DICA

Referências utilizadas no suporte ao desenvolvimento das atividades do PAC Extensionista e na elaboração do relatório.

- A lista de referências deve indicar as fontes das citações utilizadas no relatório (somente as fontes indicadas no texto e fontes de imagens). Deve ser organizada em ordem alfabética (consultar Manual de Normas da Católica SC em caso de dúvidas) com espaçamento entre linhas, a partir da primeira referência, simples, antes e depois 0. Entre uma referência e outra se utiliza dois “enter” também com espaçamento simples antes e depois 0 e o alinhamento é à esquerda.

- Sobre os dados indicados para construir cada tipo de referência (livro, internet, revista, ilustração, etc, verifique o Manual de normas da Católica SC). Veja o exemplo da lista de Referências:

- Alguns exemplos de organização de referências:

- APPOLINÁRIO, Fabio. Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Norma de apresentação tabular. Rio de Janeiro, 1993.

- MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

- APÊNDICES

# DICA

- Material utilizado que é da autoria do pesquisador em questão. Contribui para a explicação/visualização de determinada questão, mas, não se considera interessante sua inserção no texto. Caso não tenha apêndices esta página poderá ser excluída.

ANEXOS

# DICA

- Material utilizado que não é da autoria do pesquisador em questão. Contribui para a explicação/visualização de determinada questão, mas, não se considera interessante sua inserção no texto. Caso não tenha anexos esta página poderá ser excluída.